Załącznik nr 7

UMOWA  NR............../2023

zawarta w dniu …..............2023 r.

pomiędzy

Gminą Miejską Kowary, ul. 1-go Maja nr 1a, 58 - 530 Kowary

reprezentowaną przez:

Elżbietą Zakrzewską	- Burmistrza Miasta Kowary

przy kontrasygnacie

Agaty  Młodawskiej	- Skarbnika Miasta Kowary

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

posiadającym numer identyfikacyjny

NIP ……………………………….                                          REGON  …………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”,

W związku z faktem, iż wartość zamówienia jest niższa od kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. Poz. 1710 ze zm.), zamówienie udzielane jest na zasadach określonych w art. 44 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.).

I. Przedmiot umowy

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn:   ”Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Kowalskiej w Kowarach ” obejmującej:

a) wykonanie inwentaryzacji i obliczeń statyczno-wytrzymałościowych istniejącego obiektu mostowego,

b) zaprojektowanie przebudowy obiektu mostowego w ciągu ul. Kowalskiej w Kowarach, zlokalizowanym na dz. nr  201/3, 103/4, 414 obręb 0003, wraz z kompletem wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń.

c) Wykonanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych nowego ustroju nośnego, a następnie przedstawienie zamawiającemu maksymalnego dopuszczalnego obciążenia obiektu, w oparciu o który sporządzony zostanie projekt organizacji ruchu.

2. Dokumentacja winna zawierać następujące opracowania:

- projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) zawierający m.in. projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny,

- projekt wykonawczy,

- projekt organizacji ruchu,

- projekty przełożenia lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury (uzbrojenia terenu) występujących na obiekcie w uzgodnieniu z gestorami sieci (jeżeli jest taka konieczność),

- przedmiary robót (wraz ze szczegółowymi wyliczeniami ilości robót) oraz kosztorysy inwestorskie

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

- kompletny wniosek o pozwoleniu na budowę,

- wszelkie inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji wynikających 
z decyzji i warunków wydanych dla potrzeb dokumentacji w tym: procedura OOŚ (decyzja środowiskowa) uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, warunki Dolnośląskiego wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (jeżeli jest taka konieczność).

- wykonanie inwentaryzacji istniejącego obiektu i pomiarów uzupełniających.

- uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę

- wynikających z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz innych przepisów 	prawa.

- Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do wyjaśniania wątpliwości powstałych na etapie robót budowlanych prowadzonych na podstawie wykonanej dokumentacji oraz niezwłocznego wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.

3. Zakres opracowania obejmuje działki nr: 201/3, 103/4, 414  obręb 0003.

4. Dokumentacja techniczna  winna zawierać:

a) projekt budowlany – 5 egz  wraz z decyzją pozwolenia na budowę,

- b) projekt wykonawczy – 3 egz,

- c) kosztorys  inwestorski – 2 egz,

- d) przedmiar robót – 2 egz,

- e) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – 3 egz,

f) projekt stałej organizacji ruchu – 2 egz,

- g) projekt tymczasowej organizacji ruchu- 2 egz.

- h) przedmiot zamówienia wymieniony w pkt a), b), c), d), e), f), g) winien być przedstawiony również w wersji elektronicznej na płycie CD, pkt a),b), w formacie: *.doc, pdf oraz *.dwg,  pkt e)  w  formacie: *.doc.

II. Termin realizacji umowy

§ 2

Strony ustalają terminy  realizacji przedmiotu Umowy :

1. Termin rozpoczęcia : od dnia  podpisania umowy.

2. Termin zakończenia : do dnia  15.12.2023 r.

III. Wynagrodzenie

§ 3

1. Za realizację przedmiotu niniejszej umowy Strony ustalają wynagrodzenie umowne zgodne ze złożoną ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy w wysokości  brutto …………..  zł  (słownie: ……………………………………………………………………………………………………..).

2. Zaoferowana przez Wykonawcę cena nie będzie podlegała waloryzacji z żadnych powodów w okresie realizacji umowy.

3. Podstawę do określenia wyżej wymienionego wynagrodzenia stanowi złożona i przyjęta oferta.

4. Rozliczenie umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

5.Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

6. Należność za wykonane roboty przelana zostanie na rachunek Wykonawcy wskazanym w fakturze.

7.  Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zamawiający  oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP 611-00-04-982,  REGON: 230821598.

8. Strony umowy ustalają, że płatność wynagrodzenia należytego Wykonawcy odbywać się będzie z zastosowaniem płatności podzielonej.

9. Strony mogą przenieść ewentualne wierzytelności wynikające z realizacji niniejszej umowy na osobę trzecią  wyłącznie za pisemną zgodą drugiej strony.

IV. Obowiązki stron

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego należy :

1.   Uzgodnienie przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych.

2.   Zgłaszanie na piśmie niekompletności  lub wad dokumentacji niezwłocznie po ich ujawnieniu.

3.   Terminowe regulowanie należności Wykonawcy.

4. Udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego przed         wszystkimi organami w celu uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień, pisemnej zgody na zrealizowanie przedmiotu umowy.

§ 5

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

a) przedstawienia do akceptacji projektu koncepcyjnego w terminie do 3 miesięcy  od daty  zawarcia umowy.

b) uzyskanie od właściwych instytucji zezwoleń, warunków i uzgodnień  w zakresie niezbędnym do opracowania projektu  przebudowy obiektu mostowego,

c) uzyskanie kompletnych danych wyjściowych (m. in. obliczenia statyczno-wytrzymałościowe) i uzgodnień do opracowania dokumentacji projektowej i  kosztorysowej,

d) opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przy zastosowaniu najkorzystniejszych rozwiązań technicznych i ekonomicznych,

e) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla zakresu prac wynikających z projektu budowlano – wykonawczego,

f) uzyskanie ostatecznego pozytywnego uzgodnienia dokumentacji projektowej od Urzędu Miejskiego w Kowarach ul. 1-go Maja 1A, 58-533 Kowary,

g) ponoszenie wszelkich kosztów, związanych z opracowaniem dokumentacji i innych niezbędnych opracowań w tym kosztów zakupu map do celów opiniodawczych, do celów projektowych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, kosztów uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji itp.,

h) dostarczenie opracowanej dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej,

i) wykonawca zobowiązuje się wprowadzić na polecenie Zamawiającego ewentualne zmiany  w dokumentacji projektowej, uwzględniające potrzeby użytkowe Zamawiającego,

j) złożenie, z upoważnienia Zamawiającego, do właściwego miejscowo organu wydającego zezwolenie/ pozwolenie na realizacje inwestycji wniosku wraz z załącznikami stanowiącymi wymaganą ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej,

k) uzupełnienie ewentualnych  braków do złożonego wniosku.

l) wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu opracowanej, w ramach niniejszej umowy, dokumentacji projektowej przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji w zakresie korzystania z niej na użytek własny związany z realizacją zadania.

ł) wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu opracowanej, w ramach niniejszej umowy, dokumentacji projektowej przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę  przedmiotu umowy.

m) uzyskanie ostatecznego uzgodnienia dokumentacji projektowej od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

- n)  zapewnienie nadzoru autorskiego w czasie robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej.

2. Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe obejmujące pola eksploatacji w zakresie:

a)  utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji,

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w inny sposób tj.: publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dokumentacji w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

3. Zapłata wynagrodzenia określonego w §3 umowy, wyczerpuje wszelkie roszczenia  Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych określonych w umowie oraz przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji.

4. Do wykonawcy należeć będzie sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót budowlanych z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych (nieistotnych) w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, udział w spotkaniach i naradach, udzielanie wyjaśnień i porad Zamawiającemu oraz wykonawcy robót.

5.Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich (w ramach wynagrodzenia). Aktualizacja kosztorysów dokonana zostanie na pisemne zgłoszenie Zamawiającego, w przypadku, gdy Zamawiający będzie rozpoczynał postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane po upływie 6 miesięcy od daty ustalenia przez Wykonawcę wartości zamówienia lub w razie wystąpienia okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenia szacowania wartości zamówienia. Kosztorysy te niezbędne będą do przeprowadzenia procedury przetargowej wyłaniającej wykonawcę robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową.

- V. Odbiór dokumentacji

§ 6

1. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Zamawiającemu wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorysem inwestorskim, oraz z  wszelkimi wymaganiami  pozwoleniami i uzgodnieniami.

2. Na okoliczność przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej zostanie sporządzony protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Protokół zdawczo - odbiorczy, o których mowa ust. 2 stanowi podstawę do wystawienia faktury.

4. Zamawiający nie przyjmie przygotowanej dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy przedmiotowa dokumentacja zawierać będzie nazwy własne materiałów budowlanych bądź użytych technologii, chyba że Wykonawca przedstawi w tym zakresie właściwe parametry równoważności.

VI. Gwarancja i rękojmia

§ 7

1.  Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady w dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, zmniejszającej jej wartość ze względu na cel oznaczony w umowie oraz wynikający                            z przeznaczenia dokumentacji.

2.  Wykonawca  udziela  rękojmi  z  tytułu  wad  dokumentacji  stanowiącej  przedmiot  umowy  na  okres 5 lat,  lecz  nie  krócej  niż  do  dnia  odbioru  końcowego  wykonania   robót  budowlanych. Bieg okresu rękojmi  rozpoczyna  się  od  dnia  przekazania dokumentacji. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z wadliwie wykonanej dokumentacji. Odpowiada również za wady budowy wynikłe ze zrealizowania ich na podstawie wadliwego projektu lub wskazówek udzielonych podczas realizowania nadzoru autorskiego. Wykonawca odpowiada także za wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwej koordynacji prac projektowych. Odpowiedzialność ta jest niezależna od odpowiedzialności podmiotu wykonującego budowę. Z tytułu odpowiedzialności za wady należy się Zamawiającemu pełne odszkodowanie.

4. Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem
przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją strat w wykonanych
robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urządzeniach, jeżeli przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych wykonanych przez Wykonawcę.

VII. Siła wyższa

§ 8

1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione ze swoich odpowiedzialności za wypełnienie swoich zobowiązań  zawartych w umowie z powodu siły wyższej, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej będą miały miejsce. Okoliczności siły wyższej są to takie, które są nieprzewidywane  lub są nieuchronnymi zdarzeniami o nadzwyczajnym charakterze  i które są poza kontrolą stron, takie jak pożar, powódź, katastrofy narodowe, wojna, zamieszki państwowe lub embarga.

2. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugą stronę w terminie 10 dni od rozpoczęcia zaistnienia tejże lub od momentu powstania obaw, że mogą zaistnieć okoliczności siły wyższej.

3. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

VIII. Kary umowne

§ 9

1.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 20%        wynagrodzenia brutto określonego w § 3.

2.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,3% wynagrodzenia  brutto określonego w §3 za każdy dzień zwłoki licząc od określonego w § 2 pkt 2 terminu zakończenia realizacji umowy,

b) za zwłokę w usunięciu wad w dokumentacji- w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w §3 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3.

3. Zamawiający może bez udzielania dodatkowego terminu odstąpić od umowy w przypadku zwłoki    Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającego 30 dni. Wówczas Wykonawcy nie przysługuje  żadne wynagrodzenie za wykonaną część opracowania i jest zobowiązany do zapłaty kary umownej określonej w ust. 2 lit c.

4. Wysokość wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3, gdy kara umowna przekroczy 30%  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do Wykonawcy.

5.  Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z należności Wykonawcy.

6. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

IX. Odstąpienie od umowy

§ 10

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

a)  zostanie złożony wniosek o  upadłość Wykonawcy,

b)  zostanie wydany przez komornika  nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy,

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający nie wywiązał się, mimo dodatkowego wezwania, z obowiązków określonych w §4 ust 1,3 i 4  z przyczyn leżących  po stronie Zamawiającego.

§ 11

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem pod rygorem nieważności.

XI. Warunki ogólne

§ 12

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażonych na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 13

1. Spory mogące wynikać w związku z wykonaniem przedmiotu umowy strony zobowiązują                       się przede wszystkim  załatwić  polubownie, a nie dające się usunąć wątpliwości poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA